함민규

| 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획서 제출 및 피드백 |  | 피드백 수집, 기획서 수정 완료 | 클라이언트 메인 루프 구조 정리 | Git 생성 | 메인 스레드 회의 | 스레드 함수 정의 |
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 |
|  | 회의 | 기획서 최종 수정 | x | x | x | 서버 송신 테스트 |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
|  | 회의 | 더미 서버로 데이터 송신 테스트 | Recv ThreadProc() 작성 | Recv ThreadProc() 작성 | PROJECTILE_UPDATE 수신 처리 |  |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 |
| 스레드 간 동기화 적용 | 지형 스레드 작성 | 서버에서 오는 TERRAIN_UPDATE 처리 포물선 각도/파워 UI 입력 연결 , 키 입력 처리 , 서버 송신 테스트 | x | 회의 | x | x |
| 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
| 지형 데이터 수정 확인, 화면상 지형 파괴 시각화 구현 | 검수 | 클라이언트 전체 루프 확인 -> 실시간으로 변경 예정 | x | x | 서버의 턴 전환 (서버 실시간 변경으로 인해 삭제) 클라이언트의 지형 파괴 시각화 확인, 실시간 서버 연동에 맞게 클라이언트 수정 | 충돌 감지 후 지형 파괴 연동 |
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |  |
| 최종 디버깅 | 리펙토링 | 리펙토링 |  |  |  |  |

11.18 git 생성
11.19 client 코드 정리

11.19 입력 연결

1. 누구 턴인지/ 누가 쐇는지

2. 발사 위치 ex) startX, startY

3. 각도 (angle)

4. 파워 (Power)

5. 탄 종류/ 선택 스킬

연결 완료

11/24 클라이언트 지형데이터 정보 서버로 전송 확인

확인 후 서버 측에서 수정 정보 받는 것 확인

(다른 클라이언트 연동 후 다른 클라이언트에서도 받는지 추후 확인)

11/29 클라이언트에서의 시각화 컴퓨터 2대로 확인완료 (지형 데이터는 주고받고 있으나 턴 정립이 완벽하지 않아 턴이 넘어가지 않는 현상이 발생됨.)

이후 충돌 감지 확인 후 지형 파괴까지 적용 예정

* 현재 코드는 플레이어 위치를 정해두고 2개의 플레이어를 생성하고 있음.
이 부분을 플레이어 1개로 생성하고 초기 시작위치는 서버에서 플레이어 ID에 맞게 배분 해줘야 함.